## Slide 1
ThS. Trần Thị Thanh Nga
Khoa CNTT, Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
Email: ngattt@hcmuaf.edu.vn
Test Plan
Notes: Muốn xác định thông tin cơ bản về dự án và các thành phần chức năng được kiểm thử và không được kiểm thử?
Muốn liệt kê các yêu cầu cho việc kiểm thử
Muốn đưa ra những chiến lược kiểm thử nên được sử dụng
Ước lượng những yêu cầu về tài nguyên và chi phí cho việc kiểm thử v.v
 test plan

## Slide 2: Learning Goals
Notes: ĐỊnh nghĩa và mục tiêu của test plan
Quy trình xây dựng test plan
Cấu trúc của test plan

## Slide 3: Content
1. Test Plan
2. Test Plan Process
3. Test Plan Structure

## Slide 4: Test Plan Definition
Scope
Strategy
Resources
Schedule
TEST PROJECT
Notes: Kế hoạch kiểm thử test plan là 1 tài liệu mô tả:
phạm vi kiểm thử (scope),
chiến lược kiểm thử,
nguồn lực (resources)
và lịch trình của các hoạt động kiểm thử trong 1 dự án

## Slide 5: Test Plan Definition
Be used to agree and communicate to relevant stakeholders
Notes: Tài liệu kiểm thử này chính là tài liệu để trao đổi và sử dụng để thống nhất với các bên liên quan đến dự án về kế hoạch, chiến lực, nguồn lực trong việc thực hiện kiểm thử cho dự án

## Slide 6: Test plan objectives
1. Identify testing scope
2. Identify testing risks
3. Identify acceptance criteria
Notes: Xác định phạm vi kiểm thử được mô tả trong dự án này sẽ được thực hiện: Kiểm thử cái gì, Không kiểm thử cái gì, Và trong giai đoạn nào?
Giúp nhận diện các rủi ro có thể có trong quá trình thực hiện kiểm thử
Xác định các tiêu chí để hoàn thành việc kiểm thử hay các tiêu chí để khách hàng chấp nhận sản phẩm đã kiểm thử.

## Slide 7: Test plan objectives
4. - Obtain commitment from
affected group
- Bring in effective collaboration
among the teams
Notes: Test plan ko chỉ giúp nhóm hay những người liên quan tới phát triển sản phẩm đồng thuận về cách thức thực hiện kiểm thử cho sản phẩm mà còn mang lại hợp tác hiệu quả giữa các nhóm liên quan
obtain: đạt được, nhận được; commitment: cam kết; collaboration: sự cộng tác

## Slide 8: Test plan objectives
5. Define test strategy
6. Define the resources
Notes: Giúp xác định chiến lược, cách tiếp cận để thực hiện kiểm thử cho dự án dựa trên phạm vi kiểm thử đã xác định
Xác định nguồn lực để hỗ trợ việc kiểm thử cho dự án. Nguồn lực này bao gồm con người và hệ thống

## Slide 9: Test plan objectives
7. Decide on Test Metrics &
Manage through Metrics
8. Specify deliverables (test plan,
test case, test report)
9. Specify schedule/timetable for deliverables
Notes: Giúp xác định các chỉ số để đánh giá hoạt động kiểm thử cho sản phẩm hay dự án đó
Các tài liệu, sản phẩm khi thực hiện kiểm thử cho phần mềm sẽ phải tạo ra như: test plan, test case, test report
Test plan giúp xác định lịch trình / thời gian biểu đưa ra các tài liệu kiểm thử đó

## Slide 10: Content
1. Test Plan
2. Test Plan Process
3. Test Plan Structure

## Slide 11: Test Plan Process
Test Planning
INPUT
Notes: Quá trình tạo ra 1 test plan được gọi là test planning
Cần những thông tin đầu vào (input) nào để tạo test plan?

## Slide 12: Test Plan Process
Test Planning
INPUT
Project Plan
Customer Requirements Acceptance criteria
Notes: Input:
  Kế hoạch dự án (Project Plan): tài liệu tổng hợp các thông tin về dự án
  Những yêu cầu của khách hàng về các tiêu chí để khách hàng chấp nhận sản phẩm

## Slide 13: Inputs of Test Plan
Customer requirements and Acceptance criteria
SRS: Software Requirement Specification
Acceptance criteria
Project Plan: What information should be get?
When requirement specification is available
When detail design is available
When the first testing task can start
When the project release
Notes: Cần phải có Project Plan thì mới đưa ra được lịch cụ thể cho các hoạt động kiểm thử, các sản phẩm cần phải bàn giao. Vậy những thông tin gì có thể lấy được từ project plan để lập kế hoạch kiểm thử
  Khi nào thì đặc tả yêu cầu sẵn sàng để dùng trong hoạt động kiểm thử
  Khi nào thì thiết kế chi tiết sẽ sẵn sàng
  Khi nào thì hoạt động kiểm thử đầu tiên có thể bắt đầu
  Ngày cần bàn giao các sản phẩm liên quan đến kiểm thử và ngày cần bàn giao toàn bộ sản phẩm cho khách hàng.
Yêu cầu của khách hang và tiêu chí chấp nhân:
  Yêu cầu của khách hang: có thể được mô tả trong tài liệu yêu cầu khách hang, tài liệu yêu cầu mức cao, tài liệu đặc tả yêu cầu. Từ các tài liệu này thì người lập kế hoạch mới có thể biết được các yêu cầu thực hiện kiểm thử là gì. Từ đó mới đưa ra chiến lược kiểm thử cho sản phẩm đó
  Tiêu chí chấp nhận sản phẩm: có thể có trong tài liệu yêu cầu, nhưng nếu ko có, thì Người làm kế hoạch phải trao đổi để lấy được thông tin. Có được những tiêu chí này thì người làm kế hoạch mới có thể biết để đặt mục tiêu của hoạt động kiểm thử cho sản phẩm. Có mục tiêu thì mới lên kế hoạch đúng được

## Slide 14: Test plan structure
Introduction
Acceptance Criteria
Requirement
Test Strategy
Resource
Test Milestones
Deliverables
Notes: Giới thiệu chung về tài liệu
Các tiêu chí để chấp nhận sản phẩm
Các yêu cầu cần kiểm thử
Chiến lược kiểm thử
Nguồn tài liệu
Lịch cho các hoạt động kiểm thử
Các sản phẩm kiểm thử sẽ cần bàn giao

## Slide 15: Test Plan - Introduction
Purpose
Briefly about the purpose and organization of the documents
Definitions, Acronyms, and Abbreviations
Provides the definitions of all terms, acronyms, and abbreviations
Document reference
List all documents used to create the plan
Background information
Briefly information of the project
Scope of testing
List stages of testing and test types
Risk list
List any risks that may affect the design or execution of testing
Training Needs
List any needs for training of team members to implement and execute testing
Notes: acronyms and abbreviations: từ viết tắt và chữ viết tắt
Mục đích: nêu ra mục đích, sản phẩm, kế hoạch kiểm thử và tổ chức của tài liệu. Ví dụ: đây là kế hoạch kiểm thử cho phần mềm X, kế hoạch này sẽ bao gồm những phần sau…
Các từ viết tắt: cung cấp các mô tả về các từ viết tắt dùng trong test plan. Ví dụ: TP viết tắt của Test Plan…
Các tài liệu liên quan: liệt kê các tài liệu là đầu vào cho test plan
Giới thiệu chung về dự án: mô tả ngắn về sản phẩm, về hệ thống cần thực hiện kiểm thử
Phạm vi kiểm thử: mô tả các giai đoạn kiểm thử, các loại kiểm thử sẽ thực hiện trong dự án.
Danh sách rủi ro: liệt kê các rủi ro liên quan đến hoạt động kiểm thử cho dự án
Các đào tạo cần thiết: liệt kê các đào tạo cần thiết để phục vụ hoạt động kiểm thử

## Slide 16: Test Plan – Acceptance Test Criteria
Notes: Liệt kê tiêu chí chấp nhận sản phẩm:
  Mỗi khi sản phẩm được bàn giao cho khách hàng thì khách hàng sẽ dựa trên những tiêu chí nào đó để đánh giá, để chấp nhận sản phẩm đó
  Dựa trên test plan sẽ phải thống nhất được với khách hàng về các tiêu chí này.
  Các tiêu chí này phải được viết ra làm bằng chứng để toàn bộ các bên liên quan đến dự án được biết

## Slide 17: Test Plan – Acceptance Test Criteria
Acceptance Test Criteria
The Leakage Rate
Test Coverage
Successful Test Coverage
Number of Test Cases
Number of Defects
Notes: Test Coverage (tỷ lệ bao phủ của kiểm thử): nghĩa là số lượng test case được thực hiện dựa trên số lượng test case được thiết kế
Successful Test Coverage (tỷ lệ bao phủ thành công của kiểm thử): số lượng test case được thực hiện thành công / số lượng test case được thiết kế
Number of test case: số lượng test case theo từng giai đoạn kiểm thử như kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống
Number of defects: số lượng lỗi tìm được trong mỗi giai đoạn kiểm thử
The Leakage (rò rỉ) Rate: tỉ lệ lỗi mà khách hàng tìm được khi sản phẩm được bàn giao cho khách hàng.

## Slide 18: Test Plan – Requirement for Test
Functional requirements: things that a system has to do related to business flow
Non-functional requirements: characteristic that a system must have e.g. Reliability – Performance, Security, Usability, Maintainability
List of features and functions not to be tested
Notes: Liệt kê các yêu cầu kiểm thử: từ tài liệu yêu cầu của khách hang, người làm test plan phải liệt kê danh sách các yêu cầu phải kiểm thử bao gồm:
  Yêu cầu chức năng: các chức năng của phần mềm liên quan đến nghiệp vụ
  Yêu cầu phi chức năng: các yêu cầu liên quan đến tính chất của phần mềm như tính thực tiễn, tính bảo mật, tính dễ sử dụng, tính bảo trì…
Danh sách các yêu cầu sẽ ko thực hiện kiểm thử

## Slide 19: Test Plan – Test Strategy
TEST TYPES
Each test type meets for a specific test requirement
TEST LEVELS
What test levels will be implemented and which test types are implemented
TEST TOOL
List tools will be used to support testing the project
Notes: Chiến lược kiểm thử: sau khi đã liệt kê, xác định được các yêu cầu cần phải kiểm thử thì phải đề ra chiến lược để thực hiện các yêu cầu này. Chiến lược kiểm thử cho 1 dự án bao gồm 3 phần:
Các loại kiểm thử (Test Type): mỗi loại kiểm thử sẽ thỏa mãn 1 yêu cầu kiểm thử cụ thể do đó việc xây dựng chiến lược kiểm thử là lựa chọn đc chiến lược kiểm thử thích hợp phù hợp với các yêu cầu kiểm thử đã được xác định trước
Các giai đoạn kiểm thử (Test Level): tùy thuộc vào kế hoạch dự án và danh sách các loại kiểm thử đã được xác định dùng để kiểm thử sản phẩm thì sẽ phải xác định được các giai đoạn kiểm thử sẽ thực hiện. Mỗi giai đoạn này sẽ thực hiện các loại kiểm thử gì. Ví dụ:
  Kế hoạch kiểm thử này, chúng ta sẽ thực hiện giai đoạn kiểm thử tích hợp và giai đoạn kiểm thử hệ thống.
  Trong giai đoạn kiểm thử tích hợp thì sẽ thực hiện loại kiểm thử chức năng
  Trong giai đoạn kiểm thử hệ thống thì sẽ thực hiện loại kiểm thử giao diện, kiểm thử chức năng, kiểm thử quyền truy cập, kiểm thử hiệu năng
Các công cụ hỗ trợ việc kiểm thử (Test Tool): từ các tiêu chí chấp nhận sản phẩm, các loại kiểm thử phần mềm đã xác định thì người lập kế hoạch kiểm thử phải xác định được các công cụ hỗ trợ cho việc kiểm thử

## Slide 20: Test Plan – Resource
Human resource
Test leader, testers, infrastructure management
Define worker/doer
Specific responsibilities / comments
System resource
List of required software, hardware requirement
Servers (web, application, database)
Client
Notes: Nguồn lực nhân sự: test leader, tester, người cài đặt/ thiết lập sản phẩm để kiểm thử. Khi liệt kê thì phải liệt kê, vị trí, vai trò, ai làm gì và làm những gì  chịu trách nhiệm những công việc cụ thể gì
Nguồn lực hệ thống, phần cứng và phần mềm để thiết lập nên môi trường kiểm thử, giúp tester thực hiện kiểm thử cho sản phẩm phần mềm
  Server: Mỗi sản phẩm phần mềm khi đc thiết lập thì bao giờ cũng phải có yêu cầu xem các server để thiết lập, phần cứng có cấu hình như thế nào và cần những phầm mềm nào hỗ trợ để sản phẩm có thể chạy được
  Máy client phải có cấu hình thế nào, cần cài đặt những phần mềm gì, công cụ nào để hỗ trợ cho việc kiểm thử
Đó chính là yêu cầu về nguồn lực hệ thống
***
Từ mới: infrastructure: cơ sở hạ tầng

## Slide 21: Test plan – Test Milestones
Milestones name: List test tasks will be
implemented for the project
Effort: Estimated effort for each task
Start date: start date of the task
End date: end date of the task
Notes: Các mốc kiểm thử quan trọng: sẽ đc liệt kê dưới dạng 1 bảng gồm các thông tin:
Tên mốc kiểm thử: tên mốc kiểm thử sẽ đc chú trọng, thông thường 1 mốc kiểm thử đc coi là quan trọng nếu tại mốc đó có 1 hoặc nhiều sản phẩm kiểm thử được bàn giao, có thể cho khách hàng, có thể cho thành viên liên quan. Tên mốc sẽ thường gắn với tên của sản phẩm sẽ bàn giao. Ví dụ: tên mốc là Test_Plan hay Test_case_for_iteration1 sẽ gắn với test case cho giai đoạn 1 sẽ đc bàn giao. Tương tự như thế, người lập kế hoạch sẽ đặt ra các mốc để kiểm soát các họat động kiểm thử cho 1 sản phẩm
Nguồn lực: nhân công tính theo giờ hoặc theo ngày để hoàn thành các công việc cho 1 mốc kiểm thử đó.
Ngày bắt đầu: là ngày bắt đầu của mốc kiểm thử
Ngày kết thúc: là ngày kết thúc của mốc kiểm thử, thường là ngày phải bàn giao sản phẩm

## Slide 22: Test plan - Deliverables
Product deliverable name: all products
Deliverable Date
Deliver to: person name
Deliverable by: person name
Notes: Khi lập kế hoạch kiểm thử cũng phải thống nhất được với khách hàng các thành phần liên quan tới các sản phẩm kiểm thử được bàn giao:
  tên sản phẩm kiểm thử được bàn giao
  ngày bàn giao
  người bàn giao
  sẽ bàn giao cho những ai

## Slide 23: Summary

## Slide 24: Tài liệu tham khảo
Tham khảo bộ bài giảng được biên soạn bởi cty FSOFT